ДОГОВОР ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

г. Чита 						«_____»_______________  2015 г.

Общество акционерное общество «Аэропорт Чита» (сокращенное наименование ОАО «АэроЧита»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Генерального директора Слепцова Игоря Геннадьевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и

__________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице ______________________________________, действующего на основании ________________________, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», а по отдельности «Сторона», заключили настоящий договор (далее «Договор») о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

  - Исполнитель обязуется по заданию Заказчика и согласно Спецификации (Приложение №1 к Договору) выполнить предусмотренные Договором работы и сдать результат работ Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его.

  - Подрядчик обязуется в соответствии с условиями Договора и Спецификации выполнить работы по капитальному и текущему ремонту внутренних помещений здания международных воздушных линий и благоустройству привокзальной площади, расположенных по адресу: г.Чита, п. Аэропорт, корп.2, (далее – «Объект»).

  - Наименование и объём работ, указаны в Спецификации (Приложение №1). Сроки выполнения работ указан в Графике выполнения работ, являющимся приложением № 2 к Договору и его неотъемлемой частью.

  - Предусмотренные Договором работы выполняются силами и средствами Исполнителя, а также привлеченными силами (силами третьей стороны), с использованием материалов и оборудования Исполнителя.

  - Сроки выполнения работ по Договору:

- начало работ: «____» _______________ 2015 г.;

- окончание работ: «____» _____________ 201__ г.

Промежуточные сроки выполнения работ указаны в Графике производства работ.

  - Исполнитель, заключая Договор, подтверждает, что он является специализированным высококвалифицированным исполнителем (организатором исполнения) предусмотренных Договором работ, что ему известны требования Заказчика к результату работ и цель (назначение) результата работ (включая особенности его эксплуатации, погодно-климатические и иные возможные воздействия), а также то, что согласованные Сторонами работы, достаточны для достижения такой цели и будут соответствовать требованиям Заказчика.

  - Исполнитель подтверждает, что обладает всеми необходимыми документами (свидетельства, разрешения, и др.), необходимыми для выполнения работ по Договору. В случае невыполнения Исполнителем обязанности, предусмотренной настоящим пунктом, Исполнитель полностью возмещает Заказчику все причиненные ему убытки.

  - Вместе с результатом работ Исполнитель обязан передать Заказчику документацию, необходимую для эксплуатации результата работ, если действующим законодательством эксплуатация результата работ без соответствующей документации Исполнителя запрещена, а также документацию, предусмотренную Спецификацией к настоящему Договору.

2. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

  - При проведении работ Исполнитель должен соблюдать обязательные требования к выполнению данных видов работ работе, установленных Приложением № 1, обязательными нормами и правилам, а также обеспечить выполнение (соблюдение) правил техники безопасности, охраны труда, промышленной безопасности, охраны окружающей среды.

Качество выполненных работ (результата работ) должно соответствовать требованиям действующего законодательства, государственных стандартов, технических регламентов, иных нормативных актов, Спецификации и быть пригодным для использования и законной эксплуатации Заказчиком результата работы по назначению, указанному в Приложении № 1 - спецификации.

Оборудование и материалы (тип, вид, наименование, производитель, цвет, ТУ, ГОСТ и т.д.) применяемые Исполнителем при выполнении работ по данному Договору должны быть согласованы с Заказчиком в письменном виде, до начала их использования.

  - Работа выполняется Исполнителем в сроки, указанные в Договоре и Графике производства работ (Приложение №2). Заказчик вправе в любое время проверять ход и качество работы, выполняемой Исполнителем, не вмешиваясь в его деятельность. Исполнитель вправе с предварительного письменного согласия Заказчика, привлекать к выполнению работы третьих лиц. За действия привлечённых третьих лиц Исполнитель полностью несет ответственность, как за свои собственные.

  - Во время выполнения работы Исполнитель обязан немедленно письменно предупредить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работу при обнаружении следующих обстоятельств:

- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы;

- иных не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов выполняемой работы либо создают невозможность ее завершения в срок, в том числе об обстоятельствах, зависящих от Заказчика.

#### Заказчик должен дать Исполнителю соответствующие указания в течение 15 рабочих дней после получения предупреждения исполнителя.

  - Не являются обстоятельствами, не зависящими от Исполнителя, в частности, включая, но не ограничиваясь, следующие: нарушение обязанностей со стороны контрагентов Исполнителя (включая субподрядчиков); отсутствие на рынке нужных для исполнения Договора товаров; отсутствие у исполнителя необходимых денежных средств, материалов, оборудования, механизмов и иных ресурсов, обычные для региона, в котором происходит исполнение Договора, сезонные климатические изменения.

  - Исполнитель, не предупредивший Заказчика об обстоятельствах, указанных в п. 2.3. Договора, либо продолживший работу, не дожидаясь истечения указанного в том же пункте срока на дачу Заказчиком указаний, или продолживший работу, несмотря на своевременное указание Заказчика о прекращении работы, не вправе при предъявлении к нему или им к Заказчику соответствующих требований ссылаться на указанные обстоятельства.

  - Если Исполнитель не приступает своевременно к исполнению Договора или выполняет работу с отставанием от согласованного сторонами графика проведения работ (Приложение № 2) более чем на 10 (десять) календарных дней, Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора.

  - Если во время выполнения работы станет очевидным, что она не будет выполнена надлежащим образом, Заказчик вправе назначить Исполнителю разумный срок (не более 30 календарных дней) для устранения недостатков и при неисполнении Исполнителем в назначенный срок этого требования отказаться от Договора, либо поручить исправление работ другому лицу (или исправить работы своими силами) за счет Исполнителя, а также потребовать возмещения убытков. Исправление работ Заказчиком или привлеченным им другим лицом в соответствии с настоящим пунктом не будет являться односторонним отказом Заказчика от исполнения Договора, если это прямо не указано в письменном уведомлении Заказчика.

  - Заказчик обязан письменно уведомлять исполнителя о сроках устранения недостатков (в целях исполнения п. 2.7. Договора, а также об одностороннем внесудебном отказе от исполнения договора и намерении Заказчика за счет исполнителя устранить недостатки своими силами или поручить это другому лицу.

  - Исполнитель, обнаруживший в ходе работ не учтенные в Спецификации работы и в связи с этим необходимость проведения дополнительных работ и увеличения стоимости (цены) Договора, обязан незамедлительно письменно сообщить об этом Заказчику с указанием наименования работ, возможных сроков их выполнения, стоимости, а также обоснованием необходимости их выполнения и невозможности предусмотреть такие работы при заключении Договора.

  - При неполучении от Заказчика ответа на свое сообщение (о необходимости дополнительных работ) в течение десяти рабочих дней, Исполнитель обязан приостановить соответствующие работы с отнесением убытков, вызванных простоем, на счет Заказчика. Заказчик освобождается от возмещения этих убытков, если докажет отсутствие необходимости в проведении дополнительных работ. Исполнителя, не выполнивший обязанностей, установленных п. 2.9. Договора и настоящим пунктом, а также в иных предусмотренных Договором случаях, лишается права требовать от Заказчика оплаты выполненных им дополнительных работ и возмещения вызванных этим убытков, если не докажет необходимость немедленных действий в интересах Заказчика, в частности в связи с тем, что приостановление работ могло привести к гибели или повреждению результата работ.

  - В случае, если в ходе выполнения работ по Договору, а равно по их завершении, в т.ч. после сдачи результата работ Заказчику (в пределах гарантийного срока), будут обнаружены (выявлены) не учтенные в Спецификации, без выполнения которых результат работ/работы (в целом по Договору) не будут соответствовать требованиям Заказчика и/или обязательным нормам/стандартам, цели/назначению работ (результата работ), существовавшим (действовавшим) и известным Исполнителю на момент определения (согласования) сторонами работ и их стоимости, Исполнитель обязан за свой счет (сверх определенной Договором стоимости/цены) выполнить такие работы в сроки, согласованные Сторонами, а при отсутствии соглашения – в разумный срок, который не может превышать одного месяца с даты получения письменного требования Заказчика. В случае отказа Исполнителя от выполнения таких работ или невозможности их выполнения Исполнителем, Заказчик вправе выполнить такие работы самостоятельно, либо привлечь для их выполнения третье лицо (лиц), потребовав возмещения Исполнителем убытков в размере стоимости таких работ.

  - Риск случайной гибели или случайного повреждения материалов, оборудования, переданной для переработки (обработки) вещи или иного используемого для исполнения Договора имущества, а также результата работ, несет исполнитель вплоть до подписания акта приема-передачи соответствующего результата работ Заказчиком. В случае если передача результата работ (сдача-приемка работ) в установленный срок невозможна, Исполнитель обеспечивает за счет Заказчика (кроме случаев, когда Исполнитель не исполнил все свои обязанности, связанные с передачей/сдачей работ/результата работ Заказчику) хранение (охрану) результата работ и иного имущества, подлежащего передаче Заказчику, и несет риск его случайной гибели и повреждения в течение двух месяцев после даты, когда их передача должна была совершиться в соответствии с Договором. Исполнитель обязан письменно уведомить Заказчика о таком хранении/охране не позднее пяти дней после его начала.

3. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ РАБОТ

  - исполнитель в течение 3 (трех) рабочих дней с даты окончания работ письменно уведомляет Заказчика о готовности к сдаче Заказчику выполненных работ.

Такое уведомление вручается под роспись уполномоченному представителю Заказчика. К такому уведомлению должен быть приложен подписанный Исполнителем акт сдачи-приемки работ, в двух экземплярах, а также акты формы КС-2 и КС-3.

Нарушение установленного настоящим пунктом порядка уведомления лишает Исполнителя права ссылаться на факт совершения уведомления.

  - Осмотр и приемка выполненных работ производятся, в месте производства работы, если иное не согласовано Сторонами.

  - Заказчик, обязан в течение семи рабочих дней после получения уведомления Исполнителя о готовности работ (срок приемки), осмотреть результат работ и, при отсутствии замечаний, подписать акт сдачи-приемки работ, и направить его Исполнителю.

  - Если при осмотре выяснится, что работа выполнена Исполнителем с отступлениями от Договора, ухудшившими результат работы, или с иными недостатками, которые делают его не пригодным для предусмотренного в Договоре использования, Заказчик вправе в течение срока приемки направить Исполнителю, мотивированный письменный отказ от подписания акта с указанием выявленных недостатков и по своему выбору потребовать от Исполнителя:

    - безвозмездного устранения недостатков в разумный срок (если иное не установлено в Спецификации, разумным сроком для устранения недостатком Стороны согласились считать 10 календарных дней, при этом Заказчик вправе в своем требовании установить больший срок);

    - соразмерного уменьшения установленной за работу цены;

    - возмещения своих расходов на устранение недостатков (если иное не согласовано Сторонами в Спецификации, Заказчик вправе устранить недостатки самостоятельно, а равно поручить другому лицу).

  - Подписанный Заказчиком экземпляр акта сдачи-приемки или мотивированный письменный отказ направляются Заказчиком Исполнителю заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении и с описью вложения, либо вручается под роспись уполномоченному представителю Исполнителя.

Представленный Исполнителем акт сдачи-приемки Заказчиком не подписывается до удовлетворения Исполнителем требований Заказчика.

Если в результате выполнения требований Заказчика или договоренности Сторон в акт сдачи-приемки необходимо внесение изменений в т.ч. по фактическим объемам выполненных работ, изменению цены и др.), Исполнитель готовит новый акт сдачи-приемки и передает его для подписания Заказчику в двух экземплярах в установленном Договором порядке.

Заказчик должен подписать такой акт и направить один экземпляр Исполнителю в течение пяти рабочих дней после получения.

  - Исполнитель вправе вместо устранения недостатков, за которые он отвечает, безвозмездно выполнить работу заново с возмещением Заказчику причиненных просрочкой исполнения убытков. В этом случае Заказчик обязан возвратить ранее переданный ему результат работы, если по характеру работы такой возврат возможен.

  - Если отступления в работе от условий Договора или иные недостатки результата работы в установленный Заказчиком разумный срок не были устранены либо являются существенными и неустранимыми, Заказчик вправе во внесудебном одностороннем порядке отказаться от Договора и потребовать возмещения причиненных убытков.

  - После устранения недостатков или выполнения Исполнителем работы заново, выполненная работа принимается Заказчиком повторно с соблюдением порядка приемки работы, установленного в пунктах 3.1. – 3.6. Договора.

  - Если в течение 15 рабочих дней после истечения срока приемки Исполнитель не получил подписанный Заказчиком Акт сдачи-приемки или мотивированный отказ, Исполнитель должен повторно составить такой акт в одностороннем порядке и не позднее 20 рабочих дней после истечения срока приемки направить его Заказчику заказным письмом с уведомлением о вручении и описью вложения либо вручить представителю Заказчика под роспись. Несоблюдение указанного порядка и сроков направления повторного акта, а также получение Исполнителем мотивированного отказа Заказчика после истечения срока приемки лишает Исполнителя права ссылаться на односторонний акт.

4. ЦЕНА РАБОТ (ДОГОВОРА) И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

  - Цена предусмотренных Договором работ составляет _________________________ (____________________) рублей _____ копеек, в том чсиле НДС/НДС не облагается. Цена работ является окончательной, не подлежащей изменению.

  - Цена работ включает компенсацию всех издержек Исполнителя и причитающееся ему вознаграждение.

  - Оплата Заказчиком работ, определенных в Приложении №1, выполненных Исполнителем производится по факту выполненных услуг, в течение 10 (десяти) рабочих дней после подписания Сторонами актов сдачи-приемки работ и получения Заказчиком оригинала счета-фактуры, оформленного в соответствии с требованиями ст. 169 НК РФ, путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя. Стоимость единицы работ указана в Приложении №1.

  - Если в процессе выполнения работ Заказчик передавал Исполнителю материалы, оборудование или иное используемое для исполнения Договора имущество, выполнял работы (услуги), то, поскольку иной порядок не предусмотрен Договором, Заказчик вправе зачесть их стоимость при оплате выполненных работ.

  - При перечислении денежных средств на расчетный счет Исполнителя обязательства Заказчика по оплате считаются исполненными в момент списания денежных средств со счета Заказчика.

5. УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

  - Если иное не предусмотрено настоящим Договором, законом или иным обязательным для Сторон правовым актом на выполненные работы и результат работы устанавливается гарантийный срок: на капитальный ремонт – пять лет, на текущий ремонт – два года. Гарантийный срок начинает течь с момента, когда работа (результат выполненной работы) была принята Заказчиком.

  - О выявленных в течение гарантийного срока недостатках выполненных работ результата работ Заказчик должен письменно уведомить (с указанием сведений о недостатках) Исполнителя в течение 10 рабочих дней после выявления.

Исполнитель в течение 15 дней после получения уведомления должен за свой счет (включая любые транспортные расходы, связанные с проездом сотрудников и доставкой материалов, оборудования, дефектных частей и т.п.) устранить недостатки или вручить Заказчику, мотивированный письменный отказ.

По требованию Исполнителя о результатах устранения недостатков Стороны подписывают двухсторонний акт, при отказе Исполнителя от подписания акта Заказчик вправе в одностороннем порядке подписать такой акт с отметкой об отказе Исполнителя от его подписания.

  - За нарушение сроков выполнения работ/этапа работ Заказчик вправе требовать с Исполнителя уплаты неустойки (пени) в размере 0,1% от суммы, составляющей разницу между стоимостью Работ по договору и стоимостью всех принятых работ согласно подписанных сторонами актов сдачи-приемки работ на день, когда у Заказчика возникает право начислять такую неустойку, но всего не более 10% от стоимости невыполненных Исполнителем и непринятых Заказчиком работ.

  - За нарушение Исполнителем сроков устранения недостатков, выявленных в период гарантийного срока Заказчик вправе требовать с Исполнителя уплаты неустойки (пени) в размере 0,1% от общей стоимости Договора, за каждый день просрочки устранения недостатков, но не более 10% от общей стоимости договора.

  - За нарушение срока оплаты выполненной работы Исполнитель вправе требовать с Заказчика уплаты неустойки (пени) в размере 0,1% от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки, но всего не более 10% от просроченной суммы.

  - Если в результате нарушения Исполнителем, его работниками или любыми привлеченными им для выполнения работ лицами обязательных требований правил техники безопасности, охраны труда, промышленной безопасности, охраны окружающей среды, иных обязательных правил и требований, соблюдение (выполнение) которых возложено действующим законодательством или настоящим договором на Исполнителя (правила Охраны труда, Пожарной безопасности,  Техники безопасности и Авиационной безопасности (далее ОТ, ПБ, ТБ и АБ)), Заказчик будет подвергнут административной, гражданской или иной имущественной ответственности, исполнитель обязан возместить Заказчику все убытки (в том числе суммы штрафов) в полном объеме, понесенные Заказчиком в связи с такой ответственностью. Возмещение производится путем банковского перевода на счет Заказчика в течение пятнадцати дней после получения Исполнителем письменного требования Заказчика, к которому должны быть приложены копии документов, подтверждающих привлечение к ответственности и сумму понесенных убытков.

  - За некачественное выполнение работ Исполнителем, Заказчик имеет право начислить Исполнителю штраф в размере 10% от стоимости некачественно выполненных работ, а Исполнитель обязать произвести оплату штрафа в течении 3-х рабочих дней.

  - Исполнитель несет ответственность за ущерб, причиненный третьим лицам, в процессе выполнения работ, если не докажет, что ущерб был причинен по вине Заказчика.

  - Заказчик имеет право при нарушении работниками исполнителя и третьими лицами, привлечёнными исполнителем для выполнения работ по Договору, правил ОТ, ПБ, ТБ и АБ, при выполнении работ, приостановить работы до устранения замечаний, при этом сроки выполнения работ не корректируются и возможные убытки, и штрафные санкции Исполнителю не компенсируются.

  - При нарушении работниками Исполнителя и третьими лицами, привлечёнными исполнителем для выполнения работ по Договору, правил ОТ, ПБ, ТБ и АБ при выполнении работ по Договору, Исполнитель уплачивает Заказчику штраф в сумме 5000 пять тысяч) руб. за каждый случай.

  - При появлении на территории Заказчика работника Исполнителя или третьего лица, привлечённого Исполнителем для выполнения работ по настоящему Договору, в состоянии алкогольного и/или наркотического опьянения, Подрядчик уплачивает штраф в сумме 5000 (пять тысяч) руб. за каждый случай.

6. ФОРС-МАЖОР

- Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательство по настоящему договору, несет ответственность, если не докажет, что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, находящихся вне контроля Сторон (форс-мажорные обстоятельства), в частности, таких как стихийные бедствия, военные действия, пожары. В случае возникновения форс-мажорных обстоятельств сроки, установленные для исполнения обязательств по настоящему договору, продлеваются на время, равное их продолжительности.

- Если форс-мажорные обстоятельства будут продолжаться более двух месяцев, либо очевидно, что исполнить обязательства по договору вследствие таких обстоятельств будет невозможно в течение более чем двух месяцев, Сторона, не получающая надлежащее исполнение (Сторона, которая очевидно не сможет получить надлежащее исполнение) от другой Стороны, вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от настоящего договора путем направления письменного уведомления другой Стороне.

- О наступлении форс-мажорных обстоятельств обязана уведомить другую Сторону Сторона, которая не смогла исполнить или для которой очевидно, что она не сможет в будущем надлежащим образом исполнить обязательства по настоящему Договору вследствие форс-мажорных обстоятельств. Такое извещение должно быть направлено незамедлительно с момента, когда Стороне стало известно или должно было стать известно о наступлении форс-мажорных обстоятельств. В последующем эта Сторона обязана подтвердить факт наступления форс-мажорных обстоятельств справкой Торгово-промышленной палаты или иного компетентного органа. Сторона, не уведомившая другую Сторону о наступлении форс-мажорных обстоятельств, не вправе ссылаться на такие обстоятельства и обязана возместить другой Стороне все убытки, связанные с ненадлежащим исполнением в общем порядке.

7. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

7.1. Все споры, вытекающие из настоящего Договора, в том числе касающиеся его исполнения, изменения, прекращения или недействительности, подлежат разрешению в арбитражном суде по месту нахождения Заказчика.

8. ЗАВЕРЕНИЯ И УВЕДОМЛЕНИЯ

- Стороны гарантируют друг другу, что их представители, подписавшие Договор и подписывающие иные документы в рамках настоящего Договора, обладают всеми полномочиями для заключения настоящего Договора и исполнения обязательств, принимаемых на себя по Договору, что Стороны предприняли все одобрения, корпоративные и иные действия, необходимые для заключения и исполнения ими настоящего Договора, и для обеспечения того, чтобы Договор являлся законным и обязательным для исполнения.

- Стороны гарантируют друг другу, что вся информация, предоставленная ими друг другу в связи с настоящим Договором, соответствует действительности, является полной и точной во всех отношениях, и стороны не скрывают никаких фактов, которые, если бы они стали известны, могли бы оказать неблагоприятное влияние на решение другой Стороны о заключении настоящего Договора.

- Стороны обеспечат, чтобы указанные выше заявления и заверения сохраняли свою силу в течение всего срока действия настоящего договора. Стороны обязуются немедленно уведомлять друг друга о фактах, в результате которых любые из их заявлений и заверений могут измениться или стать не соответствующими действительности или вводящими в заблуждение.

- Любые уведомления, предупреждения, сообщения, извещения, требования, претензии, заявления, предусмотренные Договором, направленные или могущие повлиять на установление, изменение или прекращение правоотношений между Сторонами в связи с Договором (включая направление или доведение до сведения другой стороны предусмотренной Договором информации или документов), если иное прямо не указано в Договоре, должны быть оформлены письменно, подписаны уполномоченным представителем Стороны и направляться заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении и с описью вложения по почтовому адресу, указанному в Договоре, либо вручаться под роспись уполномоченному представителю Стороны – получателя. Все расходы, связанные с направлением (вручением) такой корреспонденции несет Сторона-отправитель.

- В случае изменения адреса местонахождения и/или почтового адреса, Сторона обязана незамедлительно письменно известить об этом другую Сторону. Все неблагоприятные последствия и риски, связанные с не уведомлением или несвоевременным уведомлением, а равно связанные с доставкой по неправильному адресу сообщений, отправленных до получения другой Стороной уведомления об изменении адреса местонахождения и/или почтового адреса, несет Сторона, чьи почтовые реквизиты изменились.

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

  - Настоящий договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон, все листы настоящего договора подписаны представителями Сторон, а последний лист также подписан уполномоченными на заключение настоящего договора представителями Сторон.

  - Настоящий Договор действует до «____» ____________ 20___ г. включительно, а в части расчетов – до полного исполнения Сторонами своих обязательств.

  - Исполнитель не вправе без письменного согласия Заказчика передавать права по настоящему договору третьим лицам.

  - Все изменения и дополнения к настоящему договору действительны, если совершены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами. Соответствующие дополнительные соглашения Сторон являются неотъемлемой частью договора.

  - Расторжение настоящего договора допускается по соглашению Сторон, а также по любым иным основаниям, предусмотренным настоящим договором и действующим законодательством.

  - Заказчик имеет право приостановить проведение работ Исполнителем, предварительно уведомив его не менее чем за 15 календарных дней. При этом Исполнитель имеет право потребовать оплату за фактически выполненные работы на момент приостановки и оплаты приобретенного материала на дальнейшие работы по закупочной стоимости.

  - Заказчик вправе в любое время до сдачи ему результата работы во внесудебном одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего договора, уплатив Исполнителю стоимость работы, фактически выполненной до получения извещения об отказе Заказчика от исполнения договора. Заказчик также обязан возместить Исполнителю убытки, причиненные прекращением настоящего договора, в пределах разницы между ценой, определенной за всю работу, и частью цены, выплаченной за выполненную работу.

  - В случае, если отказ Заказчика от исполнения договора вызван неисполнением или ненадлежащим исполнением Исполнителем своих обязательств, в том числе, включая, но не ограничиваясь, нарушением срока выполнения работ (этапа работ), выявленными существенными недостатками качества выполненных работ, а равно просрочкой или невозможностью их устранения в установленный Заказчиком срок, а равно, если Исполнитель не приступает своевременно к исполнению настоящего договора или выполняет работы настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным, Заказчик вправе потребовать от Исполнителя возмещения убытков, связанных с расторжением настоящего договора, при этом убытки Исполнителя возмещению не подлежат.

  - Приложения к Договору:

#### - Приложение №1 – Спецификация работ по настоящему Догвоору

#### - Приложение №2 – График производства работ;

#### 10. АДРЕСА И ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ О СТОРОНАХ. ПОДПИСИ СТОРОН.

|  | ЗАКАЗЧИК: | ИСПОЛНИТЕЛЕМ |
| --- | --- | --- |
|  | Открытое акционерное общество «Аэропорт Чита» (ОАО «АэроЧита») |  |
|  | Юридический/фактический адрес: 672018, г.Чита, ул. Звездная, д.17 |  |
|  | ИНН 7537011835; КПП 753701001; ОГРН 1037550024016 |  |
|  | ОКПО 57793322 |  |
|  | р/с 40702810709030901594 в филиале ОАО Банк ВТБ в г.Красноярске |  |
|  | к/с 30101810200000000777, БИК 040407777 |  |
|  | Тел.: (3022) 400-111; факс (3022) 411-878 |  |
|  | e-mail: airport@chita.ru |  |

Заказчик: 						Исполнитель:

Генеральный директор

ОАО «АэроЧита»

____________ / И.Г. Слепцов			____________ / ___________________

МП										МП

Приложение № 1

к Договору № ___________

от «____»______________ 20___г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ РАБОТ ПО ДОГОВОРУ

| № п/п | Наименование работ | Объём | Цена за единицу, руб | Общая стоимость, руб |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| РАЗДЕЛ 1: Ремонт внутренних помещений здания международных воздушных линий |  |  |  |  |
| 1 | Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных | 335 кв.м |  |  |
|  | Демонтаж стен из ДСП | 506 кв.м |  |  |
|  | Разборка покрытий полов: из керамических плиток | 58 кв.м. |  |  |
|  | Разборка облицовки стен из керамических плиток | 2382 кв.м. |  |  |
|  | Разборка стен: кирпичных | 43,5 кв.м |  |  |
|  | Демонтаж: сан. приборов | 18 шт |  |  |
|  | Демонтаж подвесных потолков | 325 кв.м. |  |  |
|  | Демонтаж дверей | 1,2 т. |  |  |
|  | Разборка деревянных заполнений дверных, оконных | 81,4 кв.м |  |  |
|  | Кладка отдельных участков кирпичных стен | 19.87 кв.м. |  |  |
|  | Обрамление проемов | 2,538 т. |  |  |
|  | Устройство перегородок из ГВЛ | 51 кв.м |  |  |
|  | Штукатурка по камню и бетону: улучшенная стен | 2593 кв.м |  |  |
|  | Штукатурка по камню и бетону : улучшенная потолков | 592 кв.м |  |  |
|  | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей: стен | 516 кв.м. |  |  |
|  | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей: потолков | 592 кв.м |  |  |
|  | Грунтовка стен | 2585 кв.м. |  |  |
|  | Улучшенная окраска водно-диспер - сионными акриловыми составами стен и потолков | 1300 кв.м |  |  |
|  | Устройство покрытий из керамогранита 600х600 мм | 1534,4 кв.м |  |  |
|  | Гладкая облицовка стен керамической плиткой | 547,6 кв.м. |  |  |
|  | Установка унитазов с бачком | 12 шт |  |  |
|  | Установка раковин | 16 шт |  |  |
|  | Установка писсуаров | 6 шт |  |  |
|  | Установка водонагревателей до 1куб.м. | 6 шт |  |  |
|  | Установка перегородок из пластика | 148,3 кв.м |  |  |
|  | Установка дверных блоков | 173,2 кв.м. |  |  |
|  | Установка цементных деталей (порезки, пояса, фризы) | 135 м |  |  |
|  | Декоративная отделка поверхностей: масляная | 87 кв.м. |  |  |
|  | Отделка стен рельефным штукатурным акриловым покрытием: Терракоат XL в ручную | 539 кв.м. |  |  |
|  | Покрытие поверхностей масляными и спиртовыми лаками: стен | 515 кв.м |  |  |
|  | Устройство подвесных потолков из армированных цементно- минеральных плит АКВАПАНЕЛЬ на стальном каркасе двухуровневых | 807 кв.м. |  |  |
|  | Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами: улучшенная потолков | 1357 кв.м. |  |  |
|  | Устройство подвесных потолков типа «Армстронг» | 879 кв.м. |  |  |
|  | Устройство покрытий полов из керамических плиток | 85 кв.м. |  |  |
|  | Облицовка поверхности потолков,стен фасадными панелями из оцинкованной стали с полимерным покрытием «Полиэстэр» по металлическому каркасу | 2023 кв.м |  |  |
|  | Оклейка стеклообоями стен | 550 кв.м. |  |  |
|  | Устройство покрытий из ламинированных досок | 39,2 кв.м. |  |  |
|  | Декоративная отделка поверхностей – Набивка фриза по трафарету: клеевая | 13,44 кв.м. |  |  |
|  | Масляная окраска металлических поверхностей | 165 кв.м. |  |  |
|  | установка радиаторных решеток | 8 шт |  |  |
|  | Устройство подвесных звукопоглащающих потолков типа Ecophon Focus E | 59,2 кв.м. |  |  |
|  | Мебель и оборудование для санузлов: |  |  |  |
|  | Электрополотенце | 13 шт |  |  |
|  | Емкость для бумажных полотенец | 21 шт |  |  |
|  | Емкость для мыла | 16 шт |  |  |
|  | Урны | 27 шт |  |  |
|  | Зеркало большое | 6 шт |  |  |
|  | Крючки для вещей | 25 шт |  |  |
| РАЗДЕЛ 2: Противопожарная сигнализация |  |  |  |  |
|  | Отдельно устанавливаемый: |  |  |  |
|  | преобразователь или блок питания | 2 шт |  |  |
|  | С-200М | 1 шт |  |  |
|  | С-2000КДП | 20 луч. |  |  |
|  | С-200СП1 | 2 шт. |  |  |
|  | Извещатель ПС автоматический: Тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении | 200 шт |  |  |
|  | Конструкция для установки извещателя | 200 шт |  |  |
|  | Извещатель пожарный дымовой | 7 шт |  |  |
|  | Устройство-оптико -(фото)электрическое: отражатель регулируемый | 32 шт |  |  |
|  | Извещатель ОС автоматический: Контактный, магнитоконтактный на открывание окон, дверей | 12 шт |  |  |
|  | Аппарат управления и сигнализации,количество подключаемых концов: до 6 | 20 шт |  |  |
|  | Разделка и включение кабеля станционного сигнальной проводки на съемных и несъемных штекерах | 8 кон |  |  |
|  | Коробка распределительная настенная на кабеле с пластмассовой оболочкой | 3 шт |  |  |
|  | Труба полиэтиленовая по основанию пола,диаметр до 25мм | 1шт |  |  |
|  | Провод в коробах, сечением: до 6мм2 | 3400 м |  |  |
|  | Короб по стенам и потолкам, длина:2 м | 1920 м |  |  |
|  | Световые настенные указатели | 50 шт |  |  |
|  | Оборудование радиотрансляционных узлов: шкаф или штатив, масса до 100кг | 1 шт |  |  |
|  | Система оповещения | 1 шт |  |  |
|  | Громкоговоритель или звуковая колонка | 15 шт |  |  |
|  | Громкоговоритель настольный | 1 шт |  |  |
|  | Табло сигнальное студийное или коридорное | 50 шт |  |  |
|  | Отдельно устанавливаемый: преобразователь или блок питания | 1 шт |  |  |
|  | Аккумулятор кислотный стационарный: Тип С-1,СК-1 | 2 шт |  |  |
| РАЗДЕЛ 3: Устройство инженерных систем |  |  |  |  |
|  | Телевизионная система информирования пассажиров |  |  |  |
|  | Система телевизионного наблюдения |  |  |  |
|  | Система телевизионного наблюдения пограничной службы ФСБ РФ |  |  |  |
|  | Система телевизионного наблюдения федеральной таможенной службы |  |  |  |
| РАЗДЕЛ 4: Электромонтажные работы |  |  |  |  |
|  | Кабель до 35 кВ в положенных трубах, блоках и коробках, масса 1 м кабеля до 1кг | 11500 д |  |  |
|  | Труба полиэтиленовая по основанию пола, диаметр: до25мм | 11500 м |  |  |
|  | Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25А | 10 шт |  |  |
|  | Выключатель: одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке | 50 шт |  |  |
|  | Розетка штепсельная: утопленного типа при скрытой проводке | 40 шт |  |  |
|  | Люстры и подвесы с количеством ламп: до 12 | 9 шт |  |  |
|  | Светильник в подвесных потолках Устанавливаемый : на подвесах, количество ламп в светильнике до 2 | 200 шт |  |  |
|  | Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами: одноламповый | 45 шт |  |  |
|  | Прожектор, отдельно устанавливаемый: На кронштейне, установленном на опоре с лампой мощностью 500Вт | 18 шт |  |  |
|  | Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 10мм2 | 800 шт |  |  |
|  | Демонтаж: кабеля | 1000 м |  |  |
|  | Демонтаж выключателей, розеток | 50 шт |  |  |
|  | Демонтаж: светильников с лампами накаливания | 100 шт |  |  |
| РАЗДЕЛ 5: Вентиляция |  |  |  |  |
|  | Прокладка воздуховодов из листовой оцинкованной стали и алюминия класса Н: |  |  |  |
|  | Диаметром 200мм толщиной 0,5мм | 5,02 кв.м |  |  |
|  | диаметром 250мм толщиной 0,6мм | 34,54 кв.м. |  |  |
|  | периметром 600 мм толщиной 0,5мм. | 2,4 кв.м. |  |  |
|  | периметром 800, 1000мм толщиной 0,5мм | 57.36 кв.м. |  |  |
|  | периметром 1100 до 1600мм толщиной 0,7мм. | 197,02 кв.м |  |  |
|  | периметром до 2400мм толщиной 0,7мм | 285,22 кв.м. |  |  |
|  | воздуховоды типа SONODUCT звукопоглощающие | 3,58 кв.м. |  |  |
|  | Установка воздухораспределителей, предназначенных для подачи воздуха в рабочую зону | 70 шт |  |  |
|  | Установка зонтов над шахтами из листовой стали прямоугольного сечения периметром до1000мм шахты | 3 шт |  |  |
|  | до 2000мм | 1 шт |  |  |
|  | до 2600мм | 3 шт |  |  |
|  | Установка вентиляторов радиальных массой: до 0,05т | 5 шт |  |  |
|  | Установка вентиляторов радиальных массой: до 0,12т | 5 шт |  |  |
|  | Установка вставок гибких к радиальным вентиляторам | 3,64 кв.м. |  |  |
|  | Установка калориферов массой: до 0,1т | 3 шт |  |  |
|  | Установка заслонок воздушных и клапанов воздушных с электрическим или пневматическим приводом: периметром до 2400мм | 4 шт |  |  |
|  | Установка фильтров ячейковых | 1,05 кв.м. |  |  |
|  | Установка шумоглушителей вентиляционных трубчатых типа: ГТП 2-5 сечением400х400мм | 7 шт |  |  |
|  | Блок управления открытого исполнения высотой и шириной до 1000х800 мм, устанавливаемый на стене | 3 шт |  |  |
|  | Изоляция фасонных поверхностей матами минераловатными прошивными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки | 20 кв.м. |  |  |
|  | Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 0,5 м2 | 20 шт |  |  |
|  | Провод в коробах сечением : до 6 мм2 | 3158 м |  |  |
|  | Труба винипластовая по установленным конструкциям: до 25мм | 325 м |  |  |
|  | Короба пластмассовые: шириной до 40мм | 18 м |  |  |
|  | Контактор постоянного тока на конструкции на ток: до 160А | 7 шт |  |  |
|  | Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до25А | 8 шт |  |  |
|  | Вентилятор осевой с входными элементами сети, установленный в шахте | 10 уст. |  |  |
|  | Сеть систем вентиляции | 9 шт |  |  |
|  | Регулятор расхода воздуха | 4 шт |  |  |
|  | Система кондиционирования воздуха -приточная система П1,П2,П3; потребление эл. энергии 90 Квт. -вытяжная система В1,В2,В3,В4; Выброс воздуха системой производится выше здания на 0,5м. | 3 шт |  |  |
| РАЗДЕЛ 6: Благоустройство привокзальной площади: |  |  |  |  |
|  | Асфальтирование | 3050 кв.м. |  |  |
|  | Укладка тротуарной плитки | 1874 кв.м. |  |  |
| ИТОГО: |  |  |  |  |

Заказчик: 						Исполнитель:

Генеральный директор

ОАО «АэроЧита»

____________ / И.Г. Слепцов			____________ / ___________________

МП										МП

Приложение № 2

к Договору № ______

от «___»_______ 2015г.

# График производства работ

# по договору подряда на реконструкцию (модернизацию) нежилого здания

| г.Чита | «____»__________________ 2015г. |
| --- | --- |

| N этапа | Наименование работ | Сроки выполнения работ |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Начало | Окончание |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | РАЗДЕЛ 1: Ремонт внутренних помещений здания международных воздушных линий |  |  |
| 2 | РАЗДЕЛ 2: Противопожарная сигнализация |  |  |
| 3 | РАЗДЕЛ 3: Устройство инженерных систем |  |  |
| 4 | РАЗДЕЛ 4: Электромонтажные работы |  |  |
| 5 | РАЗДЕЛ 5: Вентиляция |  |  |
| 6 | РАЗДЕЛ 6: Благоустройство привокзальной площади |  |  |

Заказчик: 						Исполнитель:

Генеральный директор

ОАО «АэроЧита»

____________ / И.Г. Слепцов			____________ / ___________________

МП										МП